BANDO DI GARA PER PUBBLICO INCANTO

| Stazione Appaltante | Lavori di |
| --- | --- |
|  | ACQUEDOTTO LUCANO S.p.a. Via della Chimica – 85100 POTENZA | Determinazione di misure di compensazione ambientale in campo idrico |

- PROCEDURA DI GARA: in esecuzione del Verbale del Consiglio d’Amministrazione del 02 agosto 2004, pubblico incanto con il metodo del massimo ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi della art. 21, comma 1/a della legge 109/94 e s.m.i. e dell’art. 90 del D.P.R. 554/99 e s.m.i.;

- LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA, MODALITA’ DI PAGAMENTO, TERMINI DI ESECUZIONE, PENALI E CAUZIONE:

  - luogo di esecuzione: i lavori del presente appalto avranno esecuzione nel territorio dei Comuni di Paterno, Tramutola, Marsicovetere, Marsico Nuovo, Sasso di Castalda; Abriola; Moliterno, Nemoli (PZ);

  - descrizione: installazione di misuratori di portata;

  - natura dei lavori: costruzione di reti fognarie, categoria OG6;

  - importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): € 91.731,58 (oltre IVA);

  - oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza (non soggetti a ribasso): €  1.834,63;

  - importo complessivo dell’appalto da assoggettare a ribasso: €  89.896,95;

  - lavorazioni di cui si compone l’intervento e relativi importi:

| lavorazione | categoria D.P.R. 34/2000 | Importo (euro) | qualificazione obbligatoria (all. A D.P.R. 34/2000) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opere idrauliche | OG6 prevalente | € 91.731,58 classifica I | SI | 100 |

  - modalità di liquidazione del corrispettivo: a misura ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19, comma 4, e 21, comma 1, lettera a), della legge 109/94 e s.m.i.; i pagamenti in acconto saranno erogati ogni qual volta il credito, al netto del ribasso d’asta e delle prescritte ritenute, raggiunga l’importo di € 10.000,00;

  - termine di esecuzione e penale: giorni 120 (diconsi centoventi) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori; per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella consegna delle opere finite in ogni loro parte, sarà comminata una penale pecuniaria pari a € 30,00;

  - cauzione: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata dalla cauzione di cui all’art. 30, commi 1 e 2-bis, della legge 109/94 e s.m.i., conforme al Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 12 marzo 2004, n. 123, secondo quanto indicato nell’allegato disciplinare di gara;

- FINANZIAMENTO i lavori sono finanziati con i fondi dell’Ordinanza 22 marzo 2002 n° 3187 del Ministro dell’Interno “Disposizioni urgenti per fronteggiare l’emergenza nel settore dell’approvvigionamento idrico, del trasporto e della distribuzione delle acque per i diversi usi nella Regione Basilicata”;

- DOCUMENTAZIONE: il disciplinare di gara, contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, è allegato al presente bando. Il capitolato speciale di appalto e gli elaborati progettuali sono consultabili presso la Direzione Acquisti - Settore Appalti di Acquedotto Lucano S.p.A. sito a Potenza in Via della Chimica s.n.c. – tel. 0971/392101 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 13,00, fino a sette giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte; i predetti documenti possono esser acquistati su supporto informatico in formato PDF al pezzo di € 24,00, previo versamento su c.c. postale n. 44329852, intestato ad Acquedotto Lucano S.p.A - causale “Determinazione di misure di compensazione ambientale in campo idrico”. Si precisa che il ritiro dell’attestato di presa visione può essere effettuato solo dai soggetti e secondo le modalità indicate al punto 10  del disciplinare di gara. Il bando ed il disciplinare di gara sono, altresì, disponibili sui seguenti siti internet: www.regione.basilicata.it e www.acquedottolucano.it.

- TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE, LINGUA:

  - termine di ricezione, a pena di esclusione:

  - entro le ore 14.00 del giorno 30 settembre 2004 per la consegna tramite servizio postale nazionale (raccomandata A/R o posta celere) (si precisa che non farà fede la data del timbro postale, ma esclusivamente la data di arrivo all’ufficio protocollo di Acquedotto Lucano);

  - entro le ore 14.00 del giorno 27 settembre 2004 per la consegna a mano presso l’ufficio protocollo di Acquedotto Lucano o tramite agenzia di recapito;

  - indirizzo: Acquedotto Lucano S.p.A. - Direzione Acquisti - Settore Appalti, Via della Chimica s.n.c., 85100 POTENZA;

  - modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara allegato al presente bando;

  - apertura plichi pervenuti: nella seduta pubblica del giorno 06 ottobre 2004, alle ore 10:00, presso la sede di Acquedotto Lucano S.p.A. e più precisamente in Via della Chimica a POTENZA; si precisa che la Stazione Appaltante potrà procedere alla sospensione ed al rinvio delle operazioni di gara nell’ipotesi in cui l’istruttoria del procedimento non fosse completa e si rendesse necessario invitare le imprese ad integrare e o chiarire la documentazione presentata (art. 28 Direttiva 93/37/CEE del 14 giugno 1993);

  - lingua: le offerte devono essere scritte in lingua italiana.

Non si darà luogo all’apertura dei plichi pervenuti dopo i termini sopraindicati, oppure qualora gli stessi non siano idoneamente chiusi e sigillati secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara allegato al presente bando. Parimenti, non si procederà all’apertura di tutte e tre le buste contenute qualora non siano anch’esse chiuse e sigillate;

- SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: la procedura di apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica, accessibile a chiunque vi abbia interesse; si precisa, tuttavia, che solo i soggetti legittimati per legge, vale a dire i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero i soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti, potranno formulare richieste e o osservazioni da inserire nel verbale di gara;

- SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: i concorrenti di cui all’art. 10, comma 1, della legge 109/94 e s.m.i., costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli artt. 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. 554/99 e s.m.i., ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 13, comma 5, della legge 109/94 e s.m.i., nonché i concorrenti con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 3, comma 7, del D.P.R. 34/2000;

- CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE:

Sono ammessi a partecipare alla gara, nell’ambito delle tipologie di cui all’art. 10, comma 1, della Legge 109/94 e s.m.i., i seguenti soggetti:

- concorrenti singoli, associazioni temporanee di concorrenti e consorzi di concorrenti, anche se non ancora formalmente costituiti, che risultino complessivamente in possesso dei requisiti di qualificazione nella categoria prevalente indicata al punto 2.7 del presente bando e per l’importo totale dei lavori posto a base di gara;

- concorrenti, privi dell’attestazione SOA per la categoria indicata al punto 2.7 del presente bando, in possesso dei requisiti indicati all’art. 28 del D.P.R. 34/2000.

Le imprese stabilite in altri Stati aderenti all’Unione Europea devono possedere i requisiti previsti dal D.P.R. 34/2000 accertati, ai sensi dell’art. 3, comma 7, del suddetto decreto, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi;

- TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta sarà valida per 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione della stessa;

- CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso, inferiore rispetto all’importo dei lavori  posto a base di gara (al netto degli oneri per la sicurezza) determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, posto a base di gara, ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. a), della legge 109/94 e s.m.i. Si procederà alla valutazione dell’offerta anomala ai sensi dell’art. 21, comma 1-bis, della legge 109/94 e s.m.i.;

- VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante;

- CONTRATTO: il contratto sarà stipulato in forma pubblica, il relativo onere sarà a carico dell’aggiudicatario; saranno, altresì, a carico dell’aggiudicatario le spese di cui all’art. 112 del D.P.R. 554/99 e s.m.i.;

- NORMATIVA DI RIFERIMENTO: la presente gara d’appalto e l’esecuzione dell’appalto medesimo sono soggetti alla seguente normativa:

- Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i.;

- Decreto Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m.i.;

- Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145;

- Decreto Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 e s.m.i.;

- Decreto Presidente della Repubblica 30 agosto 2000, n. 412;

- Decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

- Legge 21 dicembre 2001, n. 443;

- Decreto Legislativo 20 agosto 2002, n. 190;

- tutta la normativa espressamente non abrogata e, comunque, compatibile con le sopra citate norme;

- tutta la normativa sopravvenuta vigente ed applicabile durante il corso di esecuzione del presente appalto;

- ALTRE INFORMAZIONI:

- non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti sottoposti alle sanzioni interdittive di cui al D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.;

- i soggetti che si avvalgono dei piani individuali di emersione sono esclusi dalla gara di appalto fino alla conclusione del periodo di emersione (art. 1bis, comma 14, della legge 383/2001, così come introdotto dall’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 210/2002, convertito con modificazioni dalla legge 266/2002);

- si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’art. 21, comma 1-bis, della legge 109/94 e s.m.i.; nel caso di offerte in numero inferiore a cinque, non si procederà alla esclusione automatica, ma la Stazione Appaltante avrà, comunque, la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse;

- si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;

- in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;

- le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;

- nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della legge 109/94 e s.m.i., i requisiti richiesti. dal presente bando devono essere posseduti nella misura di cui all’articolo 95, comma 2, del D.P.R. 554/99 e s.m.i., qualora associazioni di tipo orizzontale, e nella misura di cui all’articolo 95, comma 3, del medesimo decreto, qualora associazioni di tipo verticale;

- la contabilità dei lavori sarà effettuata ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/1999 e s.m.i.;

- ai sensi dell’art. 26, comma 3, della legge 109/94 e s.m.i., non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma primo dell’art. 1664 del Codice Civile. Per i lavori in oggetto si applica il prezzo chiuso secondo quanto dettato dall’art. 26, comma 4, della legge 109/94 e s.m.i.;

- gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;

- ai pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista provvederà l’aggiudicatario che sarà obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia della fattura quietanzata con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate;

- è prevista la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 10, comma 1-ter, della legge 109/94 e s.m.i.;

- tutte le eventuali controversie derivanti dal contratto saranno deferite alla competenza arbitrale ai sensi  dell’art. 32 della legge 109/94 e s.m.i.;

- l’appaltatore ha l’obbligo di consegnare, entro 30 giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, la documentazione di cui all’art. 31, comma 1 bis, della legge 109/94 e s.m.i.;

- ai sensi del D.Lgs. 196/2003, la Stazione Appaltante utilizzerà i dati forniti dai concorrenti ai soli fini istituzionali e nell’ambito delle attività previste dalla normativa sugli appalti;

- il contratto sarà soggetto alla condizione sospensiva di cui all’art. 71, comma 3, del D.P.R. 554/99 e s.m.i.; si richiamano, altresì, i principi generali in tema di obbligazioni e contratti, con specifico riguardo a quelli di correttezza e buona fede, in tutte le fasi del contratto (artt. 1175, 1337, 1358, 1375 c.c.);

- la gara avrà inizio all’ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti fosse presente nella sala;

- non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto;

- il Presidente della Commissione potrà, per motivate ragioni, disporre il rinvio della gara, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo; il Presidente potrà, altresì, disporre l’aggiornamento dei lavori della Commissione;

- i plichi giunti a destinazione non potranno essere ritirati, sostituiti, integrati o, comunque, modificati;

- in caso di più offerte presentate dallo stesso concorrente, le offerte successive alla prima saranno considerate inesistenti;

- la Stazione Appaltante si riserva di indicare gli approfondimenti necessari di natura tecnica, al fine di redigere gli ulteriori elaborati integrativi;

- il verbale di aggiudicazione sarà immediatamente impegnativo per l’aggiudicatario, mentre per Acquedotto Lucano è subordinato alla successiva approvazione del proprio Consiglio di Amministrazione;

- tutti gli importi citati nel presente bando di gara si intendono IVA esclusa;

- il responsabile del procedimento di gara è l’ing. Vincenzo Damiani.

Potenza, li

Il Presidente

Avv. Vincenzo Santochirico

Allegati:

1.   disciplinare di gara

2. 	domanda di ammissione alla gara;

3. 	dichiarazione sostituiva ex D.P.R. n. 445/2000;

4. 	dichiarazione sostituiva ex D.P.R. n. 445/2000;

5. 	dichiarazione sostituiva ex D.P.R. n. 445/2000;

6. 	dichiarazione sostituiva ex D.P.R. n. 445/2000;

7.   attestato di presa visione.

DISCIPLINARE DI GARA

Per i lavori di

“Determinazione di misure di compensazione ambientale in campo idrico”

1. Termini, indirizzo di ricezione, lingua

1.1 termine ultimo di ricezione delle offerte:

  - entro le ore 14.00 del giorno 30 settembre 2004 per la consegna tramite servizio postale nazionale di Stato  (raccomandata A/R o posta celere);

  - entro le ore 14.00 del giorno 27 settembre 2004 per la consegna a mano presso l’ufficio protocollo di Acquedotto Lucano o tramite agenzia di recapito;

1.2 indirizzo: ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A. Via della Chimica s.n.c. - 85100 POTENZA;

1.3 lingua: le offerte devono essere redatte in lingua italiana.

2. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

L’offerta dovrà essere presentata in un plico chiuso e sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, a pena di esclusione dalla gara, all’indirizzo di cui al precedente punto 1.2 con  l’indicazione: Pubblico Incanto per i Lavori di “Determinazione di misure di compensazione ambientale in campo idrico”

Detto plico dovrà contenere due plichi sigillati, recanti:

- Busta A - Documentazione amministrativa;

- Busta B - Offerta economica.

Nel caso di consegna a mezzo del servizio postale nazionale ovvero mediante agenzia di recapito, la Società non assumerà alcuna responsabilità qualora il plico dovesse pervenire dopo la scadenza o con spese di spedizione a carico del ricevente e di esso non sarà tenuto conto (si precisa che non farà fede la data del timbro postale, ma esclusivamente la data di arrivo all’ufficio protocollo di Acquedotto Lucano).

Busta A – documentazione amministrativa

In detta busta devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- domanda di ammissione - ALLEGATO 2 - redatta su carta da bollo da € 11,00, sottoscritta: nel caso di concorrente singolo ovvero di associazione temporanea o di consorzio o GEIE costituiti, dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di associazione temporanea o di consorzio o GEIE da costituirsi, da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio o GEIE. Alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un valido documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va trasmessa copia autenticata della relativa procura;

- dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 - ALLEGATO 3 -, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con le quali il titolare/legale rappresentante dell’impresa di costruzione o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità:

- dichiara, che nei propri confronti, non sono state disposte le misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;

- dichiara che, nei propri confronti, non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;

- dichiara che, nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;

- dichiara che, nei propri confronti, non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati che incidano sull’affidabilità morale e professionale;

- dichiara che, nei propri confronti, non sono state emesse sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludano la partecipazione alle gare di appalto;

- dichiara che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;

- dichiara di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

- dichiara l’inesistenza a carico dell’impresa di violazioni gravi definitivamente accertate in materia di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del Paese di provenienza;

- dichiara l’inesistenza a carico dell’impresa di violazioni gravi definitivamente accertate in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

- dichiara di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati dalle stazioni appaltanti;

- dichiara l’inesistenza a carico dell’impresa di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l’impresa è stabilita;

- dichiara di non aver reso false dichiarazioni, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando, circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli appalti e per il conseguimento dell’attestato di qualificazione;

- dichiara che, nei propri confronti, non sussistono misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di stipulare contratti con la pubblica amministrazione ai sensi del D.Lgs. 231/2001;

- dichiara che il nominativo, la data di nascita e la residenza degli eventuali titolari, soci in nome collettivo, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari sono quelli riportati nell’apposita dichiarazione prodotta a corredo della domanda di ammissione (allegato 3);

- dichiara l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;

- dichiara l’inesistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della legge 383/2001 e s.m.i.;

- (in caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all’Unione Europea) dichiara di possedere i requisiti di ordine speciale previsti dal D.P.R. 34/2000, accertati, ai sensi dell’art. 3, comma 7, del suddetto D.P.R. 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi;

- dichiara che le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali si trova, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, in situazione di controllo diretto (né come controllante, né come controllato) sono quelle elencate nella dichiarazione a corredo della domanda (allegato 3). Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa;

- (nel caso di consorzi di cui all’articolo 10, comma 1 lettere b) e c), della L. 109/94 e s.m.i.) dichiara per quali consorziati il consorzio concorre. Relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. In caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati. Si precisa che i soggetti consorziati, per i quali il consorzio concorre, dovranno presentare apposita dichiarazione, a firma del titolare o legare rappresentante relativa ai punti 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,28, 29,30,31,33, 34, 35, 36,37,38 di cui all’allegato 3;

- dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d’appalto e nei documenti componenti il progetto esecutivo;

- dichiara di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;

- dichiara di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e o residui di lavorazione, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori, nonché di aver tenuto conto delle disposizioni contenute nell’art. 1 della legge 327/2000;

- dichiara di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto, di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta, e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata, fatta salva l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 26 della legge 109/94 e s.m.i.;

- dichiara di avere effettuato uno studio approfondito del progetto definitivo, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;

- dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

- dichiara di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;

- indica (se disponibili) il numero di fax e l’indirizzo e.mail ai quali inviare eventuali comunicazioni;

- dichiara di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente, ed indica le posizioni previdenziali ed assicurative (I.N.P.S., I.N.A.I.L., Cassa Edile);

- dichiara di essere iscritto alla C.C.I.A.A. ed indica i dati di iscrizione;

- dichiara di essere iscritto al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. ed indica i dati di iscrizione;

- dichiara quali lavorazioni, appartenenti alla categoria prevalente, nonché appartenenti alle categorie diverse dalla prevalente ancorché subappaltabili per legge, intende, ai sensi dell’art. 18 della legge 55/90 e s.m.i., eventualmente subappaltare o concedere a cottimo, oppure deve subappaltare o concedere a cottimo per mancanza delle specifiche qualificazioni;

- (nel caso di associazione o consorzio o GEIE da costituirsi) dichiara di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, di uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;

- dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge 68/99) ovvero (per imprese che occupino non più di 15 dipendenti, ovvero da 15 a 35 dipendenti e che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) di non essere assoggettato agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 68/99;

- (nel caso di concorrente in possesso dell’attestato SOA) dichiara, con riferimento all’attestazione di qualificazione SOA presentata ai fini della presente gara, che non sussistono annotazioni o provvedimenti da parte dell’Autorità per la Vigilanza dei Lavori Pubblici tali da pregiudicare la possibilità di partecipazione alla gara;

- (nel caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA) dichiara che l'importo dei lavori eseguiti, nel quinquennio precedente la data di pubblicazione del presente bando, non è inferiore all'importo complessivo dell'appalto;

- (nel caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA) dichiara che il costo complessivo, sostenuto per il personale dipendente, non è inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando;

- (nel caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA) dichiara di possedere adeguata attrezzatura tecnica;

- dichiara di essere consapevole che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, se del caso con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

(si precisa che la predetta dichiarazione deve essere resa: nel caso di concorrente singolo ovvero di associazione temporanea o di consorzio o GEIE costituiti, da legale rappresentante; nel caso di associazione temporanea o di consorzio o GEIE da costituirsi, da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio o GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, va trasmessa la copia autenticata della relativa procura);

- attestazione di qualificazione, in originale o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso, in corso di validità, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 34/2000. Ai sensi dell’art. 4 del suddetto D.P.R. (secondo la cadenza temporale prevista dall’allegato B del medesimo decreto), l’attestazione S.O.A. deve recare l’indicazione del possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI EN ISO 9000, ovvero, la dichiarazione del possesso degli elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 (sistema semplificato di qualità di cui all’allegato “C” al D.P.R. 34/2000), rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000. Ove l’attestazione SOA non indichi il possesso della certificazione di qualità dell’impresa, o almeno il possesso della dichiarazione di un sistema semplificato di qualità, il concorrente deve presentare, fotocopia, sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia di valido documento di identità dello stesso, della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI EN ISO 9000, ovvero, della dichiarazione degli elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi, le predette attestazioni devono essere prodotte, con le modalità innanzi indicate, da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE;

- (nel caso di associazioni o consorzi o GEIE già costituiti) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero atto costitutivo in copia autentica dell’associazione o consorzio o GEIE;

- (nel caso di associazioni temporanee o consorzi o GEIE da costituirsi) dichiarazione. resa dall’impresa mandataria e da ciascuna delle imprese mandanti, con la quale si assume l’impegno di costituire il raggruppamento e di conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla ditta indicata come mandataria negli atti di gara;

- cauzione di cui all’art. 30, commi 1 e 2-bis, della legge 109/94 e s.m.i. ed all’art. 100 del D.P.R. 554/99 e s.m.i., conforme al Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 12 marzo 2004, n. 123, dell’importo di €  1.834,63 (pari al 2% dell’importo dei lavori, comprensivo degli oneri della sicurezza), che potrà essere prestata mediante una delle seguenti forme:

- quietanza comprovante il versamento in contanti oppure in titoli del debito pubblico all’Istituto di Credito “Banca Popolare del Materano” – Sede di Matera, Piazza S. Francesco, 12 – 75100 Matera, sul conto corrente bancario n° 8025545 CIN B ABI 5398 CAB 16100, che dovrà essere accompagnata, a pena di esclusione dalla gara, dall’impegno di un fidejussore verso il concorrente, a rilasciare garanzia fidejussoria definitiva nel caso di aggiudicazione dell’appalto da parte del concorrente medesimo;

- fidejussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da uno degli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del Decreto Legislativo n° 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;

qualora la ditta opti per la soluzione “a)”, dovrà indicare, ai fini della restituzione della cauzione, le coordinate bancarie di riferimento.

All’atto del contratto, l’aggiudicatario dei lavori è inoltre, obbligato a prestare:

- cauzione definitiva nella misura e nei modi di cui all’art. 30, commi 2 e 2 bis, della legge 109/1994 e s.m.i., e dell’art. 101 del D.P.R. 554/99 e s.m.i., conforme al Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 12 marzo 2004, n. 123;

- polizza assicurativa di cui all’art. 30 comma 3, della legge 109/94 e s.m.i. e all’art. 103 del D.P.R. 554/1999 e s.m.i., conforme al Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 12 marzo 2004, n. 123,  per un massimale non inferiore all’importo contrattuale, IVA esclusa, che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori per un massimale di  € 500.000,00.

Sulla scorta di quanto comunicato a questa Stazione Appaltante con note prot. 10346/04/segr e prot. 12299/04/segr, ai sensi dell’art. 8, comma 11 quater lett. a), della legge 109/94 e s.m.i., le cauzioni e le garanzie fidejussorie previste, rispettivamente dai commi 1 e 2 dell’art. 30 della legge 109/94 e s.m.i., possono essere ridotte, del 50%, per le imprese costruttrici in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 ovvero della dichiarazione della presenza di elementi significativi e correlati di tale sistema. Anche sulla base delle Determinazioni n. 44 del 27 settembre 2000 e n. 21 del 3 dicembre 2003 dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, si precisa che:

  - in caso di impresa singola, essa potrà godere del beneficio della riduzione del 50% solo se in possesso della certificazione di qualità ovvero della dichiarazione degli elementi significativi;

  - in caso di associazioni o consorzi, già costituiti o da costituirsi:

- in caso di raggruppamento orizzontale di imprese, esso potrà godere del beneficio della riduzione del 50% solo se tutte le imprese del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità ovvero della dichiarazione degli elementi significativi;

in caso di raggruppamento verticale di imprese, se tutte le imprese del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità ovvero della dichiarazione degli elementi significativi, esso potrà godere del beneficio della riduzione del 50%; se, invece, solo alcune imprese sono in possesso della certificazione di qualità ovvero della dichiarazione degli elementi significativi, esse potranno godere del beneficio della riduzione del 50% solo per la quota parte ad esse riferibile.

- dichiarazione sostitutiva, relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 75, comma 1 lett. b) e c), del D.P.R. 554/99 così come modificato dall’art. 2 del D.P.R. 412/2000 resa, sulla base di quanti riportato nell’ALLEGATO 4, da:

- titolare e direttore tecnico, se persona diversa, qualora si tratti di impresa individuale;

- soci accomandatari e Direttore Tecnico, qualora si tratti di società in accomandita semplice;

- tutti i soci e il direttore tecnico, qualora si tratti di società in nome collettivo;

- amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttore tecnico, qualora si tratti di altro tipo di società.

(Si precisa che, nel caso di consorzi di cui all’articolo 10, comma 1 lettere b) e c), della L. 109/94 e s.m.i., la dichiarazione di cui al presente punto dovrà essere resa anche dall’impresa consorziata per la quale il consorzio concorre; si precisa, altresì, che nel caso di associazione o GEIE, costituiti e nel caso di associazione, consorzio o GEIE o da costituirsi, la dichiarazione di cui al presente punto dovrà essere resa da tutte le imprese di costruzione associate o che intendano associarsi);

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante dalla quale risulti che: nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando, non sono stati sostituiti né sono cessati dalla carica il titolare, il socio, l’amministratore munito dei poteri di rappresentanza, né il Direttore Tecnico; ovvero, qualora sia intervenuta una sostituzione o cessazione, che nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del C.P.P. per reati che incidano sulla affidabilità morale e professionale; ovvero, qualora sia intervenuta una sostituzione o cessazione e sia stata pronunciata, nei loro confronti, sentenza di condanna passata in giudicato oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del C.P.P. per reati che incidano sulla affidabilità morale e professionale, che sono stati adottati atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (ALLEGATO 5) (Si precisa che, nel caso di consorzi di cui all’articolo 10, comma 1 lettere b) e c), della L. 109/94 e s.m.i., la dichiarazione di cui al presente punto dovrà essere resa anche dall’impresa consorziata per la quale il consorzio concorre; si precisa, altresì, che nel caso di associazione o GEIE, costituiti e nel caso di associazione, consorzio o GEIE o da costituirsi, la dichiarazione di cui al presente punto dovrà essere resa da tutte le imprese di costruzione associate o che intendano associarsi);

- dichiarazione sostitutiva del certificato del Casellario Giudiziale e del certificato di Carichi Pendenti  - ALLEGATO 6 – resa, ai sensi degli artt. 46 e 48 del D.P.R. 445/2000, da:

- titolare e direttore tecnico, se persona diversa, qualora si tratti di impresa individuale;

- soci accomandatari e direttore tecnico, qualora si tratti di società in accomandita semplice;

- tutti i soci e il direttore tecnico, qualora si tratti di società in nome collettivo;

- amministratori muniti di poteri di rappresentanza e Direttore Tecnico, qualora si tratti di altro tipo di società.

Si precisa che, secondo quanto chiarito dalla Determinazione n. 13 del 15 luglio 2003 dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, il decreto penale di condanna, ritualmente notificato e NON OPPOSTO nei termini previsti dall’art. 461 del C. p. p., assumendo, una volta divenuto esecutivo, valore ed efficacia di sentenza penale di condanna, fa sorgere in capo al partecipante alle gare di appalto l’obbligo di dichiararlo.

(Si precisa che, nel caso di consorzi di cui all’articolo 10, comma 1 lettere b) e c), della L. 109/94 e s.m.i., la dichiarazione di cui al presente punto dovrà essere resa anche dall’impresa consorziata per la quale il consorzio concorre; si precisa, altresì, che nel caso di associazione o GEIE, costituiti e nel caso di associazione, consorzio o GEIE o da costituirsi, la dichiarazione di cui al presente punto dovrà essere resa da tutte le imprese di costruzione associate o che intendano associarsi);

- dichiarazione - ALLEGATO 7 – rilasciata dalla Direzione Acquisti – Settore Appalti di Acquedotto Lucano S.p.A., almeno 7 (sette) giorni naturali e consecutivi prima della scadenza del fissato termine per la presentazione delle offerte, attestante l’avvenuta presa visione del progetto a base di gara. La suddetta presa visione dovrà essere effettuata, a pena di esclusione da:

  - da parte del legale rappresentante o del direttore tecnico o di tecnico qualificato, di fiducia, munito di procura notarile, dell’impresa concorrente;

  - da parte del legale rappresentante o del direttore tecnico o di tecnico qualificato, di fiducia, munito di procura notarile, di almeno una delle imprese consorziate, in caso di consorzio, ovvero, dell’impresa mandataria, in caso di associazione o GEIE  costituiti, ovvero, dell’impresa che, in sede di offerta, sarà indicata quale mandataria, in caso di associazione o di consorzio o di GEIE da costituirsi;

(Si richiama l’attenzione su quanto, al riguardo, previsto nel punto 4 del bando di gara);

La domanda e le dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. n 445 del 28/12/2000, devono essere redatte preferibilmente in conformità ai modelli allegati al presente disciplinare.

Busta B – Offerta economica

In detta busta deve essere contenuta, a pena di esclusione, la seguente dichiarazione opportunamente completata:

Appalto per i lavori di determinazione di misure di compensazione ambientale in campo idrico.

Il sottoscritto ............................................................................ (cognome, nome e data di nascita) rappresentante legale, procuratore o mandatario della ........................................ con sede in .............................. C.F. .............................. P.ta I.V.A.  ..................................... offre per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto:

il ribasso percentuale del ............................................ % (in cifre ed in lettere) considerato al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza e degli oneri per la progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza, sul prezzo posto a base d'asta;

## lì ..........................................

## In fede

Nome cognome e qualifica

..................................................................

N.B.: Allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità

L’offerta economica deve essere sottoscritta da:

- il legale rappresentante/procuratore nel caso di impresa singola ovvero di ATI/Consorzio/GEIE già costituiti;

- i legali rappresentanti/procuratori di ciascuno dei soggetti che intendano raggrupparsi, nel caso di ATI/Consorzi/GEIE da costituirsi, ivi compreso il progettista che s’intenda associare.

Si precisa che, in caso di discordanza tra ribasso percentuale indicato in cifre e ribasso percentuale indicato in lettere, l'aggiudicazione avverrà in considerazione di quello indicato in lettere.

E’ NULLA l’offerta priva di sottoscrizione.

Nel caso in cui la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va compiegata, a pena di esclusione, la relativa procura notarile o copia autenticata della stessa, qualora non già allegata nella busta “A - documentazione amministrativa”..

3. Procedura di aggiudicazione

La Commissione di gara, nel giorno fissato per l’apertura dei plichi, in seduta pubblica, procederà:

- alla verifica delle modalità e dei termini di arrivo dei plichi pervenuti;

- all’apertura dei plichi medesimi ed alla verifica della presenza, all’interno degli stessi, delle due buste (A - Documentazione amministrativa, B - Offerta economica);

- alla verifica della completezza ed all’esame dei documenti contenuti nella busta “A – documentazione amministrativa”;

- al sorteggio, ai sensi dell’art. 10, comma 1-quater, della legge 109/94 e s.m.i., del 10%, arrotondato all’unità superiore, dei concorrenti ammessi che non siano in possesso dell’attestazione SOA ai quali verrà richiesto di comprovare il possesso dei requisiti dichiarati in ordine al punto 8,b del bando;

la Commissione di gara procederà, in particolare, ad una immediata verifica circa il possesso dei requisiti dei concorrenti, al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, delle certificazioni dagli stessi prodotte e dei riscontri rilevabili dai dati risultanti dal casellario delle imprese qualificate, istituito presso l’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici.

In successiva seduta pubblica, la Commissione di gara renderà noto l’esito della verifica effettuata sulla base della documentazione richiesta, ai sensi della precedente lettera d), e pervenuta nei tempi all’uopo stabiliti.

La Commissione di gara procederà, poi, all’apertura delle buste “B - offerta economica” presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara ed all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto ai sensi dell’articolo 21, comma 1-bis, della legge 109/94 e s.m.i. e della determinazione assunta dall’ Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici in materia di offerte di ribasso anormalmente basse, pubblicata nella G.U.R.I. n. 24 del 31 gennaio 2000. Le medie saranno calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore, qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. Si precisa che questa Stazione Appaltante, in materia di taglio delle cosìddette “ali estreme”, per quel che concerne la materia relativa al conteggio per la verifica dell’anomalia delle offerte e della successiva determinazione dell’aggiudicatario in via provvisoria, si adeguerà a quanto stabilito nella sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, del 18 giugno 2001, n.° 3216, a mente della quale, nel caso in cui siano più di una le offerte che presentano la medesima percentuale di ribasso collocate a cavallo della soglia del 10 % e l’ampiezza dell’ala non consenta di escluderle tutte, tale circostanza “…..non può che comportare l’effetto giuridico della loro integrale esclusione dal computo della media e dello scarto medio aritmetico”.

Ai fini dell’aggiudicazione definitiva e della stipula del contratto, la Stazione Appaltante, richiederà all’aggiudicatario provvisorio e al secondo in graduatoria l’esibizione di tutta la documentazione occorrente, eventualmente non ancora acquisita. Nel caso di esito negativo, la Stazione Appaltante provvederà all’escussione della cauzione provvisoria, nonché alla segnalazione, ai sensi dell’articolo 10, comma 1-quater, della legge 109/94 e s.m.i. e dell’articolo 27, comma 1, del D.P.R. 34/2000, del fatto all’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici ai fini dell’adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza. La Stazione Appaltante segnalerà, inoltre, alla competente Autorità la violazione delle norme di cui al D.P.R. 445/2000. In tale ipotesi, la Stazione Appaltante riformulerà la graduatoria.

I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, potranno chiedere alla Stazione Appaltante la restituzione della cauzione provvisoria allegando una busta affrancata. In alternativa, la stessa potrà essere ritirata personalmente da un incaricato del concorrente presso la Direzione Acquisti – Settore Appalti di Acquedotto Lucano S.p.A., Via della Chimica s.n. – 85100 POTENZA.

La stipulazione del contratto sarà, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA

Spett.le 	Acquedotto Lucano S.p.A.

Direzione Acquisti - Settore Appalti

Via della Chimica s.n.c.

85100 – P O T E N Z A

Oggetto della gara: Determinazione di misure di compensazione ambientale in campo idrico.

Importo complessivo dell’appalto: €  91.731,58;

Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: €  1.834,63;

Importo dell’appalto da assoggettare a ribasso: €  89.896,95.

Il/i sottoscritto/i 	….………………………………….……………………………..………………

nato/i il	……………………………………………………………………………………………..

a 	………...………………..………………………………………………………………………...

in qualità di	………………………….….…………………………………………………………..

dell’impresa	…………………..…………………………….…………………………...................

con sede in 	….…………....…..………………………….…………………………………………

codice fiscale .…………..….….……………..……………………………………….……………

partita IVA ……….…………….…..………………………………………………….…………...

CHIEDE/ONO

di partecipare al pubblico incanto indicato in oggetto come:

- impresa di costruzione singola;

oppure

- consorzio, GEIE o associazione temporanea di tipo orizzontale/verticale/misto già costituito dalle seguenti imprese di costruzione:

  - Capogruppo: ……………………………………………………………………………………………..

  - Mandante: ………………………………………………………………………………………………..

  - Mandante: ………………………………………………………………………………………………..

oppure

- consorzio, GEIE o associazione temporanea di tipo orizzontale/verticale/misto da costituirsi dalle seguenti imprese di costruzione:

  - Capogruppo: ……………………………………………………………………………………………..

  - Mandante: ………………………………………………………………………………………………..

  - Mandante: ………………………………………………………………………………………………..

(nel caso di associazioni temporanee o consorzi o GEIE da costituirsi) si impegnano, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa (indicata quale capogruppo):

…………………………………………………………………………………………..;

FIRMA

__________________________________

__________________________________

__________________________________

N.B.

Si precisa che la presente domanda di ammissione dovrà essere formulata, nel caso di concorrente singolo ovvero di associazione temporanea o di consorzio o GEIE costituiti, dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di associazione temporanea o di consorzio o GEIE da costituirsi, da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio o GEIE. (Alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, fotocopia di un valido documento di identit del/dei sottoscrittore/i.)

La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va trasmessa copia autenticata della relativa procura.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000

(da rendere secondo quanto indicato al punto 2 del disciplinare di gara)

Oggetto della gara: Determinazione di misure di compensazione ambientale in campo idrico.

Il sottoscritto 	….………………………………….……………………………..………………

nato il	……………………………………………………………………………………………..

a 	………...………………………………………………………………………………………...

residente in (Via, Città, CAP)……..………………………………………………….…………...

in qualità di .……………………….….…………………………………………………………..

dell’impresa	……………………………………………….…………………………...................

con sede in 	….…………...…………………………….…………………………………………

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

(Avvertenza: si raccomanda di avere la massima cura nel depennare gli eventuali punti che non ricorrono, al fine

di far emergere con chiarezza le sole parti pertinenti alla propria condizione)

- che, nei propri confronti, non sono state disposte le misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;

- che, nei propri confronti, non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;

- che, nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;

- che, nei propri confronti, non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati che incidano sull’affidabilità morale e professionale;

- che, nei propri confronti, non sono state emesse sentenze, ancorché, non definitive relative a reati che precludano la partecipazione alle gare di appalto;

- che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;

- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

- l’inesistenza a carico dell’impresa di violazioni gravi definitivamente accertate in materia di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del Paese di provenienza;

- l’inesistenza a carico dell’impresa di violazioni gravi definitivamente accertate in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

- di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati dalle stazioni appaltanti;

- l’inesistenza a carico dell’impresa di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l’impresa è stabilita;

- di non aver reso false dichiarazioni, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando, circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli appalti e per il conseguimento dell’attestato di qualificazione;

- che, nei propri confronti, non sussistono misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di stipulare contratti con la pubblica amministrazione ai sensi del D.Lgs. 231/2001;

- che il titolare, i soci in nome collettivo, i direttori tecnici, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, i soci accomandatari sono (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza):

Cognome e nome 	….…………………………………………………………………….……

Nato a  ………………….……………………………	il …………………….………….……

Residente in ……………………………..	Via …………………………	n° ………….……

Carica Ricoperta ………………………………………………………………………………

Cognome e nome 	….…………………………………………………………………….……

Nato a  ………………….……………………………	il …………………….………….……

Residente in ……………………………..	Via …………………………	n° ………….……

Carica Ricoperta ………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

- l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza;

- l’inesistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della legge 383/2001 e s.m.i.;

- (in caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all’Unione Europea) di possedere i requisiti di ordine speciale previsti dal D.P.R. 34/2000, accertati, ai sensi dell’art. 3, comma 7, del suddetto decreto, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi;

- che le imprese rispetto alle quali si trova, ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile, in situazione di controllo diretto (né come controllante, né come controllato) sono (denominazione, ragione sociale e sede):

...............................….………………………………………………………………………

...............................….………………………………………………………………………

...............................….………………………………………………………………………

...............................….………………………………………………………………………

ovvero di non trovarsi in situazione di controllo diretto (né come controllante, né come controllato) con alcuna impresa;

- (nel caso di consorzi di cui all’articolo 10, comma 1 lettere b) e c), della L. 109/94 e s.m.i.) di concorrere per i seguenti consorziati (relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati): (indicare specificatamente la denominazione, sede legale, n. di iscrizione alla Camera di Commercio territorialmente competente, codice fiscale, Partita I.V.A., posizione INPS –INAIL e Cassa Edile di ciascun consorziato per il quale si concorre)

...............................….………………………………………………………………………

...............................….………………………………………………………………………

...............................….………………………………………………………………………

...............................….………………………………………………………………………

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d’appalto e nei documenti componenti il progetto definitivo;

- di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;

- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e o residui di lavorazione, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori, nonché di aver tenuto conto delle disposizioni contenute nell’art. 1 della legge 327/2000;

- di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto, di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta, e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata, fatta salva l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 26 della legge 109/94 e s.m.i.;

- di avere effettuato uno studio approfondito del progetto definitivo, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;

- di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

- di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;

- che il numero di fax e l’indirizzo e.mail ai quali inviare eventuali comunicazioni sono:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………;

- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente, con le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:

    - I.N.P.S.

Sede di ____________________________ matricola n. ______________________________

    - I.N.A.I.L.

Sede di ____________________________ matricola n. ______________________________

    - Cassa Edile

Sede di ____________________________ matricola n. ______________________________

- di essere iscritto alla C.C.I.A.A. e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti:

  - …………..………………………

- di essere iscritto al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di …………………………………… per la seguente attività…………………….…… e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti:

  - numero di iscrizione………………………

  - data di iscrizione…………………………..

  - durata della ditta/data termine….…………

  - forma giuridica……………………………

- che intende subappaltare o concedere a cottimo, nelle forme e modi previsti dall’art. 34 della legge 109/94 e s.m.i. le seguenti lavorazioni:

opere di cui alla categoria ……………………………………………………………

opere di cui alla categoria …….……………………………………………………...

ovvero non intende subappaltare o concedere a cottimo alcuna lavorazione;

- (nel caso di associazione o consorzio o GEIE da costituirsi) di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, di uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;

- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge 68/99) ovvero (per imprese che occupino non più di 15 dipendenti, ovvero da 15 a 35 dipendenti e che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) di non essere assoggettato agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 68/99;

- (nel caso di concorrente in possesso dell’attestato SOA) che, sull’attestazione di qualificazione SOA presentata ai fini della presente gara, non sussistono annotazioni o provvedimenti da parte dell’Autorità per la Vigilanza dei Lavori Pubblici;

- (nel caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA) che l'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio precedente la data di pubblicazione del presente bando non è inferiore all'importo complessivo dell'appalto;

- (nel caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA) che il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non è inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio la data di pubblicazione del presente bando;

- (nel caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA) di possedere adeguata attrezzatura tecnica;

- di essere consapevole che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, se del caso con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

FIRMA

__________________________________

N.B.

Si precisa che la presente dichiarazione dovrà essere resa, nel caso di concorrente singolo ovvero di associazione temporanea o di consorzio o GEIE costituiti, dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di associazione temporanea o di consorzio o GEIE da costituirsi, da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio o GEIE. (Alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, fotocopia di un valido documento di identità del/dei sottoscrittore/i.)

La dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va trasmessa copia autenticata della relativa procura.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000

(da rendere secondo quanto indicato al punto 7 del disciplinare di gara)

Oggetto della gara: Determinazione di misure di compensazione ambientale in campo idrico.

Il sottoscritto 	….………………………………….……………………………..………………

nato il	……………………………………………………………………………………………..

a 	………...………………………………………………………………………………………...

residente in (Via, Città, CAP)……..………………………………………………….…………...

in qualità di .……………………….….…………………………………………………………..

dell’impresa	……………………………………………….…………………………...................

con sede in 	….…………...…………………………….…………………………………………

DICHIARA

- di non trovarsi in alcun modo nelle situazioni previste all’art 75, comma 1, del D.P.R. 554/99 così come modificato dall’art. 2 del D.P.R. 412/2000, ben consapevole delle conseguenze, anche di ordine penale, cui sarà assoggettato in caso di dichiarazione falsa o, comunque, in tutto od in parte, non corrispondente al vero, ex art. 86 del D.P.R. 445/2000.

- di essere consapevole che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, i dati personali raccolti saranno trattati, se del caso con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data

FIRMA	__________________________

N.B.

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia di valido documento di identità

Si rinvia al punto 7 del disciplinare di gara per la precisa individuazione dei soggetti tenuti a rendere la presente dichiarazione.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000

(da rendere secondo quanto indicato al punto 8 del disciplinare di gara)

Oggetto della gara: Determinazione di misure di compensazione ambientale in campo idrico.

Il sottoscritto 	….………………………………….……………………………..………………

nato il	……………………………………………………………………………………………..

a 	………...………………………………………………………………………………………...

residente in (Via, Città, CAP)……..………………………………………………….…………...

in qualità di (Carica Sociale) ..…….….…………………………………………………………..

dell’impresa	……………………………………………….…………………………...................

con sede in 	….…………...…………………………….…………………………………………

DICHIARA

che, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, non sono stati sostituiti né sono cessati dalla carica i titolari, i soci, gli amministratore muniti di poteri di rappresentanza, né i direttore tecnici.

ovvero

che, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, è intervenuta la sostituzione o è cessato dalla carica:

NOME……………………. COGNOME………………… NATO A …………… IL….……... CARICA RICOPERTA ………………………………

e che nei suoi/loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del C.P.P. per reati che incidono sulla affidabilità morale e professionale.

ovvero

che, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, è intervenuta la sostituzione o è cessato dalla carica:

NOME……………………. COGNOME………………… NATO A …………… IL….……... CARICA RICOPERTA ………………………………

e che nei suoi/loro confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del C.P.P. per reati che incidono sulla affidabilità morale e professionale e che sono stati adottati i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata:

- ____________________

- ____________________

Data

FIRMA

__________________________

Si rinvia al punto 8 del disciplinare di gara per la precisa individuazione dei soggetti tenuti a rendere la presente dichiarazione.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000

(da rendere secondo quanto indicato al punto 9 del disciplinare di gara)

Oggetto della gara: Determinazione di misure di compensazione ambientale in campo idrico.

Il sottoscritto 	….………………………………….……………………………..………………

nato il	……………………………………………………………………………………………..

a 	………...………………………………………………………………………………………...

residente in (Via, Città, CAP)……..………………………………………………….…………...

in qualità di (Carica Sociale) ..…….….…………………………………………………………..

dell’impresa	……………………………………………….…………………………...................

con sede in 	….…………...…………………………….…………………………………………

DICHIARA

- che nel Casellario Giudiziale presso la Procura della Repubblica di _____________________ nei propri confronti risulta:

NULLA

ovvero l’iscrizione della/e seguente/i condanna/e: ___________________________________________

_____________________________________________________________________________________

- che nei Carichi Pendenti presso la procura della Repubblica di ……………… nei propri confronti risulta:

NULLA

ovvero iscritto il seguente procedimento: ________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Data

FIRMA

__________________________

Si rinvia al punto 9 del disciplinare di gara per la precisa individuazione dei soggetti tenuti a rendere la presente dichiarazione.

# Text boxes

Bollo da

€ 11,00