CITTA’ DI POTENZA

UNITÀ DI DIREZIONE OPERE PUBBLICHE

##### BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA

In esecuzione della determinazione di questa Unità di Direzione n. 8/2009, è indetta, ai sensi del D. Lgs. 163/2006, una gara mediante procedura aperta per l'affidamento dell’esecuzione dei Lavori di COSTRUZIONE DI UN’AREA DI INTERSCAMBIO E SOSTA – VALLONE S. LUCIA – CIG 028047601E.

L’importo dei lavori è di € 2.851.229,52 Iva esclusa, di cui € 2.816.721,14 posti a base d’asta e € 34.508,38 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Categorie OG1 – IV classifica (prevalente); OS13 – III (scorporabile), OS21 (scorporabile) II.

Il contratto sarà stipulato a corpo, mediante offerta a prezzi unitari, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, con aggiudicazione al prezzo più basso e valutazione delle offerte anomale. I lavori prevedono la realizzazione ex novo di una area di fermata e sosta per autobus e autovetture con funzione di interscambio modale con il collegamento pedonale meccanizzato “Ponte Attrezzato”, in Potenza.

L'esecuzione dell'appalto deve concludersi entro 540 (cinquecentoquaranta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Non sono ammesse varianti.

E’ obbligatoria la presa visione dei luoghi e della documentazione di gara; la documentazione dovrà essere visionata presso gli uffici del RUP, dal lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13.30 ed il martedì ed il giovedì anche dalle 16.30 alle 18.30; per effettuare la presa visione i concorrenti devono inoltrare un’apposita richiesta a mezzo fax al numero 0971.36185, entro e non oltre sette giorni prima della data di scadenza del bando. E’ possibile acquistare copia degli elaborati di progetto, previa prenotazione, presso la  copisteria “Centro Stampa Digitale”, via Sauro - Potenza (tel. 0971.54970).

#### Tutte le informazioni, le condizioni, i requisiti richiesti e le modalità di partecipazione e di aggiudicazione, inerenti la procedura in oggetto sono contenute nel disciplinare di gara in pubblicazione, tra l’altro, all’Albo Pretorio dell’Ente – c.da S. Antonio La Macchia e di cui si può prendere visione sul sito www.comune.potenza.it.

Per partecipare alla gara, le imprese interessate dovranno far pervenire esclusivamente tramite servizio delle Poste S.p.A. (raccomandata o posta celere), entro le ore 11,00 del giorno 8 aprile 2009, a pena di esclusione, il plico contenente la documentazione e l'offerta. E’ facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi oppure tramite corriere, al Protocollo dell’Ente – P.zza Matteotti, entro il termine perentorio delle ore 13.00 del 7 aprile 2009.

Il giorno 9 aprile 2009 alle ore 10.00, presso la Sala Gare dell'Ente (piazza Matteotti), avrà inizio la seduta pubblica per l’apertura dei plichi, l'esame della documentazione richiesta e l’apertura delle offerte economiche delle imprese ammesse. Sarà ammesso ad assistere alla seduta pubblica un rappresentante per ogni concorrente.

Per partecipare alla gara le imprese dovranno presentare una garanzia pari al 2% dell’importo dei lavori, costituita ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. 163/2006, da prestarsi, pena l’esclusione, con le modalità indicate nel disciplinare di gara. L’aggiudicatario dovrà costituire una garanzia fideiussoria e stipulare apposita polizza assicurativa, ai sensi degli artt. 113 e 129 del D.Lgs. 163/2006, come dettagliato e con i massimali indicati nel disciplinare.

L'opera da realizzare è finanziata con fondi statali. I pagamenti avverranno in base a S.A.L. ogni € 350.000,00 di lavori eseguiti, al netto del ribasso d’asta e delle prescritte ritenute di cui al vigente capitolato generale d’appalto di cui al D.M. 145/2000.

L’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta.

Organo competente per le procedure di ricorso è il TAR di Basilicata (v. Rosica, Potenza), nel termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento da impugnare ovvero dalla relativa pubblicazione, se precedente, e comunque secondo le modalità indicate nella legge 1034/1971.

Per informazioni di carattere amministrativo è possibile rivolgersi all’Unità di Progetto Gare (0971.415022); per informazioni di carattere tecnico è possibile contattare l’Unità di Direzione Opere Pubbliche (tel 0971.415216 – 0971.415371 - fax 0971.36185).

La stazione appaltante si riserva di apportare, durante il periodo di pubblicazione della presente gara, le eventuali modifiche, conseguenti a meri errori materiali e/o precisazioni, che si dovessero rendere necessarie, alla documentazione di gara. Dette rettifiche e/o precisazioni saranno rese note mediante pubblicazione sul sito Internet della stazione appaltante.

Il presente bando viene spedito al competente ufficio per la pubblicazione sulla GURI in data 27 febbraio 2009.

Il Dirigente: ing. F. Mancuso