C O M U N E D I San MAURO FORTE SETTORE AREA TECNICA C.F. 83000570776 – C.A.P. 75010 Via Pietro Marsilio, n°45, 75010 San Mauro Forte (MT) TELEFONO 0835 674015 - TELEFAX 0835/674288

N° Reg.________ Albo Pretorio

BANDO DI GARA PER APPALTO INTEGRATO .

(art. 53, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

PROGETTAZIONE DEFINITVA, ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI

RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA TORRE MEDIEVALE DI

SAN MAURO FORTE.

C.U.P. G49G10000110001                                                                     C.I.G. 3487915E7F

Il Comune di San Mauro Forte, in esecuzione della determinazione a contrarre del Responsabile dell’Area Tecnica n. 202 del 03.11.2011, indice procedura aperta per la progettazione definitiva, esecutiva e l’esecuzione dei lavori di RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA TORRE MEDIEVALE DI SAN MAURO FORTE.

La prima seduta pubblica della gara si svolgerà nel giorno ed ora che sarà comunicato ai concorrenti.

- STAZIONE APPALTANTE: Comune di San Mauro Forte  (Matera) – indirizzo in epigrafe.

- PROCEDURA DI GARA: procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83, comma 1, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

- È RICHIESTO ai soggetti partecipanti, ed a pena di esclusione, il versamento della somma di Euro 35,00 a titolo di contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, da eseguire secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.

3.	LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI E RELATIVE CATEGORIE, ONERI DI SICUREZZA E MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:

- - luogo di esecuzione: Comune di San Mauro Forte (MT) –

- - descrizione lavori: l’appalto ha per oggetto la progettazione definitiva, esecutiva e l’esecuzione dei lavori e le forniture necessarie indicate nel progetto preliminare approvato riguardanti essenzialmente: a) l’allestimento del cantiere,  b) il completamento ed integrazione del ripristino dei parametri murari esterni a faccia a vista con la tecnica del cuci e scuci e relativo trattamento a rasa pietra con ripristino delle forature del muro perimetrale utilizzate per le armi da fuoco leggere, rifacimento delle sagomature delle porte e delle monofore, della cornice del pozzo, degli archetti e della colomba della latrina e del pavimento in battuto con inserti lapidei nella sala ottagonale; c) completamento del ripristino delle scale di collegamento con il deposito  , con la terrazza della contro torre e con la cisterna dopo attenta indagine condotta mediante saggi, d) completamento della ricomposizione del parametro della base a festoni con ricostruzione dei merli, delle caditoie e delle troniere circolari sulla base delle immagini conservate e degli elementi ritrovati in sito.

  - importo complessivo dell’appalto: € 377.500,00 esclusa Iva di cui:

- € 330.000,00 per l’esecuzione dei lavori a misura a base d’asta, (soggetto a ribasso d’asta);

- €   10.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA come per legge;

- €. 37.500,00, oltre IVA e contributi, quale corrispettivo per la redazione del progetto definitivo, esecutivo e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (soggetto a ribasso).

Previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta , la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori dovranno essere espletate, in conformità ai canoni dell’art. 93, comma 4 e 5 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. n. 207/2010, sulla base del progetto preliminare posto a base di gara, e dovrà tenere conto delle indicazioni e suggerimenti (risultanti dai pareri, autorizzazioni ecc...) della Stazione appaltante nonché dovrà contenere tutti gli atti amministrativi e  tecnici necessari ai fini dell’ottenimento dei pareri da parte della Sovrintendenza dei beni ambientali e culturali, della ASL, dei Vigili del Fuoco, del genio Civile per la normativa antisismica vigente.

3.4	- categorie di lavorazioni:

Categoria prevalente: OG2 “restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali”, classifica II;

3.5	- modalità di determinazione del corrispettivo: a misura,  ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 53, comma 4, periodi due e quattro, e art. 82, comma 2,- lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

4.	TERMINE:
 Ai sensi dell’art. 168 del D.P.R. n. 207/2010:

a) entro 10 giorni dall’aggiudicazione definitiva il responsabile del procedimento avvia le procedure per l’acquisizione dei necessari ed eventuali pareri e per l’approvazione del progetto definitivo presentato in sede di gara. In tale fase l’aggiudicatario provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto definitivo alle eventuali prescrizioni derivanti dai suddetti pareri, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo in favore dello stesso;

b) qualora l’aggiudicatario non adegui il progetto definitivo entro la data perentoria assegnata dal Responsabile del Procedimento, la Stazione appaltante a procederà all'annullamento dell'aggiudicazione;

c) il contratto sarà stipulato successivamente all’acquisizione dei pareri sopra richiamati ed all’approvazione da parte della Stazione appaltante del progetto definitivo presentato come offerta in sede di gara;

d) dopo la stipula del contratto, il Responsabile del Procedimento, con apposito ordine di servizio, dispone che l’appaltatore proceda alla redazione del progetto esecutivo ed alla presentazione dello stesso entro 30 (trenta ) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del citato ordine di servizio; il progetto dovrà contenere tutti gli atti amministrativi e tecnici necessari ai fini dell’ottenimento dei pareri da parte della Sovrintendenza dei beni ambientali e culturali, della ASL, dei Vigili del Fuoco, del genio Civile per la normativa antisis.m.i.ca vigente. Detto progetto sarà, a cura del R.U.P. , immediatamente trasmesso ai vari Enti competenti al rilascio dei predetti prescritti pareri;

e) il progetto esecutivo dovrà essere redatto secondo le modalità di cui all’art. 168, commi 3, 4 e 5 del D.P.R. n. 207/2010. Per ogni giorno di ritardo nella consegna del progetto esecutivo e nell’ultimazione dei lavori viene fissata una penale  pari all’1 per mille dell’importo contrattuale indicato.

f) Il progetto esecutivo è approvato dalla Stazione appaltante sentito il progettista del progetto preliminare, entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ottenimento di tutti i prescritti pareri;

g) La consegna dei lavori deve avvenire secondo le  modalità di cui al 1^ comma, dell'art. 153 del D.P.R. n. 207/2010, entro 45 giorni decorrenti dalla data di stipula del contratto.

h) Qualsiasi ritardo che dovesse verificarsi sia nella presentazione del progetto esecutivo, sia nell’ottenimento dei prescritti pareri da parte degli Enti competenti, sarà scalcolato dal termine di esecuzione lavori;

i) si specifica che qualora il progetto esecutivo redatto dall’impresa aggiudicataria non sia ritenuto meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell’appaltatore.

l) In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, la stazione appaltante recederà dal contratto e, all’appaltatore sarà  riconosciuto unicamente quanto previsto dall’art. 157 del D.P.R. n. 207/2010 in caso di accoglimento dell’istanza di recesso per ritardata consegna dei lavori.

k) per l’esecuzione dei lavori: 360 (Trecentosessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna immediata dei lavori stessi, ovvero il minor termine, corrispondente a quello indicato in sede di gara nell’offerta da parte dell’aggiudicatario della gara.

- DOCUMENTAZIONE:

5.1 Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alla modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto e tutti i suoi allegati sono scaricabili dal sito internet del Comune di San Mauro Forte (www.comune.sanmauroforte.mt.it) e ritirabili presso l’Ufficio Tecnico del Comune nei giorni e negli orari di apertura al pubblico dello stesso.

5.2- E’ obbligatoria la presa visione dei luoghi e degli elaborati progettuali da effettuarsi presso l’Ufficio del Responsabile del procedimento relativo alla realizzazione dell’opera: geom. Egidio CERABONA in  San Mauro Forte, con le modalità indicate nel disciplinare di gara dietro avvenuto versamento di €. 25,00 su CCP n°12746756 intestato al Comune di San Mauro Forte (causale: diritti per presa visione ) .

5.3 Il progetto preliminare potrà essere acquisito, sia su supporto informatico (Cd-rom) sia in formato cartaceo, previa presentazione, almeno cinque giorni lavorativi prima, di apposita richiesta scritta al Settore UTC e contestuale rimborso delle spese di riproduzione (€ 25,00 per Cd-rom -  per il cartaceo le spese di riproduzione saranno da quantificarsi giusta delibera GC n. 55 del 23/12/2003);

- TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE:

  - Termine ricezione offerte: entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 30.01.2012

  - indirizzo: Comune di San Mauro Forte, indirizzo in epigrafe;

  - modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara;

  - ammissione concorrenti: l’apertura dei plichi avverrà nel giorno ed ora che sarà comunicato ai concorrenti presso una sala aperta al pubblico della sede municipale del Comune; sono ammessi ad assistere alle operazioni di gara i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero i soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai legali rappresentanti.

- CAUZIONE:

per i concorrenti: garanzia provvisoria di euro 7.550,00 (2% dell’importo dell’appalto, compresa la progettazione e gli oneri per la sicurezza pari ad € 377.500,00), ex art. 75 del d.lgs. n. 163 del 2006, mediante cauzione con versamento in contanti in tesoreria o fideiussione conforme allo schema 1.1 approvato con D.M. n. 123 del 2004, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;

per l’aggiudicatario: cauzione definitiva non inferiore al 10% dell’importo del contratto, incrementabile in funzione dell’offerta, ex art. 113 del d.lgs. n. 163 del 2006, mediante fideiussione conforme allo schema 1.2 approvato con D.M. n. 123 del 2004, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;

polizza assicurativa per rischi di esecuzione (C.A.R.) per un importo non inferiore a quello di contratto, divisa per partite come da Capitolato speciale, e per responsabilità civile per danni a terzi (R.C.T.) per un importo di euro 500.000,00 ex art. 129, comma 1, d.lgs. n. 163 del 2006, conforme allo schema 2.3 approvato con d. m. n. 123 del 2004.

Ai sensi dell’art. 40, comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. gli importi della garanzia provvisoria di cui alla lettera a) e della cauzione definitiva di cui alla lettera b), sono ridotti del 50% per concorrenti in possesso di certificazione del sistema di qualità serie europea UNI EN  ISO 9000, di cui all’art.  63 del d.P.R. n. 207/2010, in corso di validità.

L’aggiudicatario dovrà altresì presentare polizza assicurativa per la responsabilità nella progettazione esecutiva ex art. 111, comma 1, D.Lgs. 163/2006, conforme allo schema 2.2 approvato con Decreto Ministero delle Attività produttive n. 123/2004.

8.	FINANZIAMENTO:

Le opere del presente appalto, il cui importo complessivo del progetto ammonta ad € 500.000,00, trova copertura finanziaria, per l’intero importo progettuale di € 500.000,00, con contributo concesso da Arcus s.p.a. (società per azioni istituita ai sensi dell’art. 10 legge n. 352/1997, così come sostituito dall’art. 2 della legge n. 291/2003), giusta decreto Interministeriale del 1 dicembre 2009 registrato alla Corte dei Conti in data 30/12/2009, recante fra le altre la previsione di un intervento di Arcus s.p.a in favore del progetto denominato “Restauro e risanamento conservativo della Torre medievale” proposto da questa Stazione appaltante per un importo pari ad € 500.000,00, ed approvato da Arcus nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 23/06/2010.

- SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: concorrenti di cui all’art. 34, comma 1 del D.Lgs. n 163/2006 e s.m.i., costituiti da imprese singole o riunite o consorziate, ai sensi degli artt. 92, 93 e 94 del D.P.R. n. 207/2010 ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8, del D. Lgs. n 163/2006 e s.m., nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 39 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. La partecipazione di consorzi e di associazioni temporanee di impresa è altresì disciplinata dagli artt. 35, 36 e 37 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m..

- REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:

  - requisiti di ordine generale: inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. Ulteriori prescrizioni sono contenute nel disciplinare di gara;

  - requisiti di ordine speciale: possesso di attestazione di qualificazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità per categoria e classifica adeguate ai lavori da assumere e precisamente nella categoria OG2, classifica II;

Trattandosi di un appalto integrato, i concorrenti, qualora non in possesso di attestazione SOA per progettazione e costruzione, devono possedere i requisiti previsti per i progettisti ovvero devono avvalersi di progettisti qualificati da indicare nell’offerta secondo le modalità e le prescrizioni indicate nel disciplinare di gara ovvero partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione.

Ulteriori prescrizioni sono contenute nel disciplinare di gara.

E’ applicabile l’art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m. in materia di avvalimento.

- TERMINI DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;

- CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri indicati nel disciplinare di gara, ai sensi dell’art. 83, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e dell’art. 120 D.P.R. n. 207/2010.

In materia di offerte anomale si applicherà quanto previsto dagli artt. 86 e seguenti del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

13.	ALTRE INFORMAZIONI:

- non sono ammesse a partecipare alla gara imprese non in regola con l’adempimento degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa all’interno dell’azienda, ai sensi della Legge n. 327/2000 e s.m.i.;

- l’aggiudicazione definitiva sarà effettuata mediante determinazione del Responsabile del competente Settore;

- si procederà all'aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta purché ritenuta conveniente o idonea; in caso di offerte con uguale punteggio complessivo l’aggiudicazione avverrà in favore dell’offerta che ha ottenuto il punteggio più alto nell’offerta tecnica. In caso di  parità di punteggio, si procederà mediante sorteggio;

- le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati da traduzione giurata;

- Le modalità di esecuzione lavori e la contabilità degli stessi sarà disciplinata dal redigendo ed approvando CSA del relativo progetto esecutivo, oggetto della presente procedura comunque nel rispetto del della sezione III e IV del titolo II del D.P.R. 207/2010, nei limiti della compatibilità con lo stesso D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;  le rate di acconto saranno pagate al raggiungimento di lavori eseguiti per minimo €.150.000,00 (centocinquantamila) ;

g) Tutti i pagamenti sono comunque subordinati all’avvenuto incasso da parte del Comune committente dei corrispondenti ratei di finanziamento erogati da Arcus S.p.A.. Il Committente effettuerà i pagamenti all’Appaltatore entro trenta giorni dalla data dell’effettivo incasso dei ratei di finanziamento erogati da Arcus S.P.A. Il credito dell’Appaltatore si considera sorto e liquido solo ed esclusivamente decorsi tali termini e nell’ammontare determinato dall’Ente Concedente  . Con la partecipazione alla gara il concorrente accetta senza riserva alcuna tale condizione senza che l’impresa abbia nulla a pretendere per interessi ecc.;

h) Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte del Comune per le prestazioni oggetto della presente procedura è subordinato all’acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva, rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le Casse edili di riferimento.

i) Per la disciplina economica dell’esecuzione dell’opera, trova applicazione l’art.133 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nonché le prescrizioni contenute nel presente bando.

l) Gli eventuali subappalti e cottimi saranno ammessi alle condizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. La quota parte subappaltabile non potrà essere superiore al 30% dell’importo della categoria prevalente;

m) I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati all’appaltatore che è tenuto all’integrale rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia;

n) La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nei casi in esso contemplati;

o) Si precisa, ai sensi dell’art. 253, comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., che per il presente appalto continua ad applicarsi il D.M. 19 aprile 2000, n. 145 nei limiti di compatibilità con lo stesso al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i;

p) E’  esclusa, per la risoluzione di eventuali controversie, la competenza arbitrale;

q) Ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. n 163/2006 e s.m.i. il responsabile unico del procedimento è:

- Responsabile del procedimento relativo alla realizzazione dell’opera: il geom. Egidio CERABONA

- Responsabile del procedimento di gara  – Responsabile dell’Area Tecnica;

- A norma dell’art. 245, comma 2 quinques, del D.Lgs. n. 163/2006, così come modificato ed integrato dall’art. 8 del D.Lgs. 20/03/2010 n. 53, il presente bando, qualora ritenuto autonomamente lesivo, potrà essere impugnato unicamente mediante ricorso  al T.A.R. per la Basilicata entro  il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dello stesso sul sito della Regione Basilicata;

Le imprese interessate dovranno rigorosamente rispettare le indicazioni e le prescrizioni stabilite nel presente bando, nel “disciplinare di gara”, con i relativi allegati, parte integrante   dello   stesso, Tutte   le   informazioni, specificazioni,  modalità  di  presentazione  della  documentazione  per  l’ammissione  e dell’offerta, modalità di aggiudicazione, nonché ogni altra indicazione e precisazione contenuta nel disciplinare di gara costituiscono parte integrante e sostanziale del presente bando.

Il presente bando:

- è pubblicato con le modalità di cui all’art. 122, comma 6 –lett. e) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

- è affisso all’Albo pretorio del Comune di San Mauro Forte dal 01.12.2011 al 29.01.2012;

- è consultabile via internet, unitamente al “disciplinare di gara” e agli atti collegati, al seguente indirizzo: www.comune.sanmauroforte.mt.it.

San Mauro Forte, lì 01.12.2011

IL RESPONSABILE DELL’AREA

Geom. Egidio CERABONA

___________________________